Информация по реализации национальных проектов

на территории муниципального образования Кировский район на 20.05.2020г

**Демография**

***«Спорт – норма жизни»***

В 2020 году запланирован капитальный ремонт стадиона, устройство модульных строений по адресу: п. Кировское, ул. Дзержинского 11а, контракт № 2 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт стадиона, устройство модульных строений по ул. Дзержинского, 11а в пгт Кировское, Кировского района, Республики Крым» от 13.03.2020 на сумму 31874546,40 руб. и продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тому же адресу, капитальный ремонт спортивной площадки по адресу пгт Кировское, ул. Набережная 17а, муниципальный контракт №1 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция плоскостного спортивного сооружения в Кировском сельском поселении» от 02.03.2020 на сумму 1998856,60 руб.

Сельскими поселениями формируются земельные участки под размещение универсальных спортивных площадок 20х40 (волейбол, баскетбол, мини-футбол)

Так же сформированы 2 земельных участка для размещения многофункциональных тренажерных комплексов 12х15 м:

* Кировский район, с. Первомайское, ул. Спортивная 1а (90:04:090101:372)
* Кировский район, с. Партизаны, ул. Суворова 7 (90:04:080101:2693)

Администрацией Старокрымского городского поселения по объекту: «Капитальный ремонт стадиона по ул. Грина, 15к, г. Старый Крым Кировского района Республики Крым» изготовлена проектно-сметная документация, направлена для прохождения государственной экспертизы на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости строительства, договор № 0298-20/16.4 от 17.02.2020г.

***«Финансовая поддержка семей при рождении детей»***

МКУ «Департамент труда и социальной защиты администрации Кировского района Республики Крым» сообщает следующее:

**1.** В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 01.01.2020 год по 14.05.2020 год принято 304 человек.

**2.** В соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации проживающим в Республике Крым» с 01.01.2020 год по 14.05.2020 год принято 67 человек.

**3.** В соответствии с Законом Республики Крым от 14 августа 2019 года № 631-ЗРК/2019 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике с 10.10.2019 года по 15.05.2020 год принято 163 человека, выдано сертификатов 126,в работе 37.

***«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»***

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:

- проведена информационно - разъяснительная работа посредством рассылки на электронные адреса 613 работодателей информации о возможности принятия участия в 2020 году в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» и переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста (не состоящих в трудовых отношениях в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

- на официальном сайте Кировского района размещена статья «Реализация федерального проекта «Старшее поколение» в Кировском районе» в 2019 году;

- информация о региональных проектах размещена в сельских поселениях, в МКУ «ДТСЗ администрации Кировского района РК», в ОПФ РФ в Кировском районе;

- проведены личные встречи директора ТО с руководителями предприятий с целью взаимодействия в реализации региональных проектов (МБОУДО «Кировский районный центр детского и юношеского творчества Кировского района РК», МБОУ «Кировская ОШ №1 Кировского района РК», ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района РК»);

- 27.02.2020г. участие директора ТО на совещании при Главе администрации Кировского района с директорами школ и заведующими детских садов с освещением вопроса о реализации региональных проектов;

- проведено 10 семинаров с работодателями района по разъяснению действующего законодательства, в том числе о реализации проектов, приняло участие 45 работодателей;

- предоставлено 133 информационных консультаций о реализации проектов при посещении представителей работодателей ТО и при посещении предприятий специалистами (94 посещений).

В рамках проведения подготовительных мероприятий с целью реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в Республике Крым, проведен опрос работодателей района на предмет выявления женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, желающих переобучиться или повысить квалификацию в 2020 году. Были направлены запросы на электронные адреса 613 работодателей. В результате опроса, предоставлена информация от 413 работодателей. Согласно полученной информации, у 64 работодателей числится 156 женщин указанной категории. По состоянию на 14.05.2020 года желают переобучиться или повысить квалификацию 15 женщин по направлениям: логопедия, акушерство, 1-С Бухгалтерия, землеустройство и кадастры, специалист в области ОТ, специалист по управлению персоналом, юриспруденция, логопедия, образование и педагогика (дошкольное образование), специалист ОК, бухгалтер коммерческой организации с изучением программы"1С: Бухгалтерия 8". Направлено на переподготовку 15 женщин по направлениям: специалист в области ОТ, специалист по управлению персоналом, юриспруденция, педагог ДО, образование и педагогика (дошкольное образование), специалист ОК, бухгалтер, логопедагогика, менеджмент малого бизнеса.

***«Старшее поколение»***

В рамках проведения подготовительных мероприятий с целью реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Республике Крым в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, проведен опрос работодателей на предмет выявления граждан указанной категории, желающих переобучиться или повысить квалификацию в 2020 году. Были направлены запросы на электронные адреса 613 работодателей. В результате опроса, предоставлена информация от 413 предприятий. Согласно полученной информации, у 153 работодателей трудится 1401 гражданин указанной категории. По состоянию на 14.05.2020 года желают переобучиться или повысить квалификацию 93 граждан по направлениям: специалист в области охраны труда, медицинская сестра диетическая, администратор гостиницы, педагог дополнительного образования, логопедия, водитель-наставник, инструктор тренажерного зала, водитель погрузчика, оператор ЭВМ, тьютор, психолог. Направлено на переподготовку 82 гражданина указанной категории по направлениям: специалист в области охраны труда, медицинская сестра диетическая, администратор гостиницы, водитель погрузчика, педагог ДО, организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, контролер технического состояния автотранспортных средств, оператор ЭВМ, логопедия, тьюторское сопровождение.

**Образование**

***«Современная школа»***

С начала текущего года на территории Кировского района Республики Крым проводились работы:

Капитальный ремонт пищеблока и внутренних помещений МБДОУ «Детский сад № 10 «Солнышко» с. Приветное" Кировского района Республики Крым на сумму 7,525 млн. руб., (СМР – 7,373 млн. руб., технадзор – 0,152 млн. руб.) из них бюджет Республики Крым – 7,149 млн. руб., районный бюджет – 0,376 млн. руб. Освоено 0 руб., 0 %, дата окончания контракта 15.08.2020 года, СМР выполнены на 35 %.

Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 10 «Солнышко» с. Приветное" Кировского района Республики Крым, на сумму 10,861 млн. руб., (СМР – 10,575 млн. руб., технадзор – 0,286 млн. руб.) из них бюджет Республики Крым – 10,318 млн. руб., районный бюджет – 0,543 млн. руб. Освоено 0 рублей, 0 %, дата окончания контракта 15.08.2020 года, СМР выполнены на 31 %.

***«Успех каждого ребенка»***

Капитальный ремонт спортивных залов МБОУ "Первомайская ОШ" Кировского района Республики Крым, на сумму 9,067 млн. руб., (СМР – 8,849 млн. руб., технадзор – 0,219 млн. руб.) из них бюджет Республики Крым – 8,614 млн. руб., районный бюджет – 0,453 млн. руб. Освоено 0 рублей, 0 %, дата окончания контракта 25.08.2020 года, СМР выполнены на 32 %.

***«Государственная программа развития образования в Республике Крым»***

Приобретение модульного спортивного зала в МБОУ "Приветненская ОШ" Кировского района Республики Крым, на сумму 24,300 млн. руб., из них бюджет Республики Крым – 23,085 млн. руб., районный бюджет – 1,215 млн. руб. Документация передана в комитет конкурентной политики на проверку. Приостановлено с 29.04.2020 года в связи с требованием Министерства спорта Республики Крым по заключению контракта у единого поставщика.

**Безопасные и качественные автомобильные дороги**

***«Дорожная сеть»***

Для проведения мероприятий по ремонту автомобильных дорог в 2020 году администрация Кировского района Республики Крым заключено Соглашение с Министерством транспорта Республики Крым от 27.12.2019 № 01-30/2019-04.2 о порядке и условиях предоставления в 2020 году из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Республики Крым субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым», в рамках которого деньги из бюджета Республики Крым были выделены на ремонт 8 автомобильных дорог. на общую сумму 26 992818,29 руб. (РК - 25 643177,37 руб. МБ 1 349640,92 руб.):

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Крымская с. Бабенково Кировского района Республики Крым, аукцион состоялся итоговая сумма 1709969,27 руб. завершены работы по ремонту дороги.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Республика Крым, Кировский район, пгт Кировское, ул. Новая (пересечение с ул. Октябрьская) на общую сумму 840655,33 руб., завершены работы по ремонту дороги.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Полищука, с. Партизаны, Кировского района, Республики Крым на общую сумму 3290568,38 руб., завершены работы по ремонту дороги.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Евдокимова, с. Синицыно, Кировского района, Республики Крым на общую сумму 2777115,58 руб., завершены работы по ремонту дороги.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Новая, с. Партизаны, Кировского района, Республики на общую сумму 1885798,76 руб., в настоящее время ведутся ремонтные работы.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Комарова, с. Партизаны, Кировского района, Республики Крым на общую сумму 4 136452,52 руб., в настоящее время ведутся ремонтные работы.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина 1-уч, с. Владиславовка, Кировского района, Республики Крым на общую сумму 4612209,38 руб., завершены ремонтные работы.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская 3-уч, с. Первомайское, Кировского района Республики Крым на общую сумму 1064138,82 руб., завершены работы по ремонту дороги.

В 2020 году в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожной сети в Кировском районе Республики Крым» между администрацией Кировского района Республики Крым и администрациями Сельских поселений Кировского района Республики Крым были подписаны соглашения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования сельских поселений Кировского района Республики Крым на общую сумму 10519 110,00 руб., а именно:

1. Абрикосовское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 28 на общую сумму 681 753,50 руб.;

2. Владиславовское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 32 на общую сумму 934 503,40 руб.;

3. Журавское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 33 на общую сумму 1 101 693,85 руб.;

4. Золотополенское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 38 на общую сумму 696 755,78 руб.;

5. Льговскоское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 30 на общую сумму 549 331,23 руб.;

6. Партизанское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 29 на общую сумму 278 362,06 руб.;

7. Первомайское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 36 на общую сумму 1 714 962,67 руб.;

8. Яркополенское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 28 на общую сумму 1 937 893,59 руб.;

9. Токаревское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 34 на общую сумму 519 543,18 руб.;

10. Приветненское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 35 на общую сумму 663 750,75 руб.;

11. Кировское сельское поселение Кировского района Республики Крым соглашение от 30.03.2020 № 27 на общую сумму 1 124 367,42 руб.

12. Синицынским сельским поселением Кировского района Республики Крым соглашение не заключено на общую сумму 316 193,00 руб.

**Культура**

***«Культурная среда»***

Заключен договор № 1 от 19.03.2020 г. на выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт сельского клуба по ул. Новая, 2А в с. Васильковое, Кировского района, Республики Крым». Осуществление работ на сумму 11 068 200,00 руб.

Заключен договор № 2 от 26.03.2020 г. на выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт Дома культуры по ул. Ленина, 41-А в с. Владиславовка, Кировского района, Республики Крым». Осуществление работ на сумму 26 540 662,00 руб.

Заключен договор № 3 от 24.03.2020 г. на выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт Дома Культуры по ул. Советская, 84, с. Журавки, Кировского района, Республики Крым». Осуществление работ на сумму 15 706 314,00 руб.

Заключен договор № 5 от 26.03.2020 г. на выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт Дома Культуры по ул. Гоголя, 5-А в с. Синицыно, Кировского района, Республики Крым». Осуществление работ на сумму 22 727 745,00 руб.

Заключен договор № 4 от 24.03.2020 г. на выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт Дома Культуры по ул. Калинина вс. Трудолюбовка, Кировского района, Республики Крым». Осуществление работ на сумму 8 108 328,00 руб.

*«Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры»*

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта "Культура" выделена Субсидия на поддержку отрасли культуры в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций:

- приобретение музыкальных инструментов, сумма контракта 4301500,00 руб.;

- покупка микрофона, сумма контракта 2000,00 руб.;

- покупка музыкальной литературы, сумма контракта 41500,00 руб.

*«Творческие люди»*

В соответствии с поданными заявками МКУК «Управление культуры» на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» прошли обучение 7 человек.

*«Цифровая культура»*

Библиотеки Кировского района не принимают участия в региональном проекте «Цифровая культура», так как не имеют специального оборудования и книжных памятников Республики Крым.

В сентябре 2019 года в Центральной районной библиотеке установлена система автоматизации библиотек ИРБИС. С ноября 2019 года Кировская ЦБ принимает участие в создании электронного крымоведческого каталога, внесено 78 записей.

27 декабря 2019 года 1 библиотека (Кировская ЦБ) подключена к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)

**Жилье и городская среда**

В рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование Современной городской среды» на 2020 год планируется в соответствии с адресным перечнем **подлежащих благоустройству дворовых территорий** муниципального образования Кировский район Республики Крым:

- «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов Квартала Строителей, 10, 12, 13, 14 г. Старый Крым»:

- «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов ул. П. Осипенко 103,101, г. Старый Крым»;

- «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов ул. Р. Люксембург 108, 110, 112 г. Старый Крым»:

В рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование Современной городской среды» на 2020 год планируется в соответствии с адресным перечнем **подлежащих благоустройству общественных территорий** муниципального образования Кировский район Республики Крым:

- Благоустройства территории парковой зоны ул. Розы Люксембург, 47, пгт Кировское, Кировского района, Республики Крым;

- Благоустройства и озеленение общественной территории прилегающей к скверу г.Старый Крым ул.Розы Люксембург,21А (капитальный ремонт);

В рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование Современной городской среды» на 2020 год планируется в соответствии с адресным перечнем **установки детских игровых площадок** на территории муниципального образования Кировский район Республики Крым:

- г. Старый Крым, ул. Розы Люксембург, 21;

- с. Владиславовка, ул. 30 лет Победы, 1;

В рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование Современной городской среды» на 2020 год планируется в соответствии с адресным перечнем **спортивных площадок**  на территории муниципального образования Кировский район Республики Крым:

- пгт. Кировское, ул.Азатлык, 37;

- с. Бабенково, ул. Кооперативная, 2 Ж;

- с. Владиславовка, ул.30 лет победы 1;

- с.Новопокровка, ул.Петрика, 2 В;

- с. Садовое ул. Клубничная 1 В;

- с.Шубино, ул. Ленина, 51 Б;

- с.Приветное, ул. Трудовая, 11 И;